# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку приложения в рамках курсовой работы

1. Общие сведения

Ф.И.О. студента: Родионов Кирилл Александрович

Группа: 4ИСП9-40ВБ

Тема проекта: Городской Гид

Руководитель: Квеквескири Владислав Анатольевич

2. Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Кроссплатформенное мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, которое предоставляет пользователям информацию о достопримечательностях, их расположение на карте.

Задачи проекта:

Анализ требований и определение функционала.

Разработка пользовательского интерфейса.

Реализация основных функций приложения.

Тестирование и отладка.

Подготовка к защите и презентация проекта.

3. Описание приложения

Кратко опишите, что делает приложение и для кого оно предназначено.

Укажите тип (мобильное, веб, десктопное) и основные возможности.

Пример:

Приложение представляет собой систему для навигации по достопримечательностям города (Москвы). Пользователь может добавлять, редактировать и удалять свои метки, Оставлят комментарии. И т. д.

4. Декомпозиция проекта (структура)

№  Компонент / модуль  Краткое описание  Технологии

1  Интерфейс (UI)  Экраны и навигация приложения  Flutter / Figma

2  Логика (Frontend)  Реализация функций и сценариев пользователя  Dart

6  Тестирование  Проверка функционала и устранение ошибок  Manual / Unit Tests

5. Выбор инструментов и технологий

Область  Инструменты / технологии

Разработка  Flutter, VS Code, Git

Дизайн  Figma

Контроль версий  GitHub

6. План-график выполнения

№  Период  Этап работы  Ожидаемый результат

1  07.10–08.10  Подготовка ТЗ, выбор инструментов  Утверждённое ТЗ

2  09.10–16.10  Разработка макета интерфейса и структуры приложения  Макет (Figma/Flutter), схема экранов

3  17.10–24.10  Создание основных экранов, навигации и логики  Рабочие экраны, базовая функциональность

4  25.10–29.10  Тестирование, исправление ошибок, финальная сборка  Рабочий прототип

5  30.10–31.10  Подготовка презентации и защита проекта  Презентация + защита

| № | Дата | Этап работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.10–08.10 | Подготовка ТЗ, выбор инструментов. | Утверждённое ТЗ |
| 2 | 09.10–16.10 | Разработка макета интерфейса и структуры приложения Макет (Figma/Flutter), | Схема экранов |
| 3 | 17.10–24.10 | Создание основных экранов, навигации и логики | Рабочие экраны, базовая функциональность |
| 4 | 25.10–29.10 | Тестирование, исправление ошибок, финальная сборка | Рабочий прототип |
| 5 | 30.10–31.10 | Подготовка презентации и защита проекта | Презентация + защита |

7. Критерии готовности проекта

Приложение запускается без ошибок.

Реализованы основные функции, заявленные в ТЗ.

Интерфейс выполнен согласно макету.

Код оформлен аккуратно, хранится в репозитории (GitHub).

Приложение протестировано и готово к демонстрации.

8. Итоговые материалы к защите

ТЗ (настоящий документ).

Исходный код и проект в облачном хранилище (GitHub).

Презентация (5–7 слайдов).

Демонстрация работающего приложения.